MAKLUMBALAS :
Minit Mesyuarat GST Subsidiaries (CheckPoint Meeting) 
Pada 8 Januari 2015 Jam 8.30 Pagi di Bilik Persidangan PDC

	
	No.
	Perkara
	Tindakan

	Tarikh Siap
	Maklumbalas

	2.1
	PDC Properties S/B
Tindakan>> maklum kepada Puan Vasandi:
1. Maklumkan sekiranya pengujian dan latihan telah dibuat. Sila berikan salinan dokumen berkaitan seperti borang kehadiran untuk sesi pengujian, modul pengujian, dll.
2. Sediakan dan hantar projek plan untuk data migrasi pada Jumaat, 9 Jan.
3. Hantar notifikasi kepada vendor/pembekal untuk dapatkan maklumat kod pendaftaran GST. Pastikan senarai vendor adalah vendor GST yang sah.
4. Hantar dokumen SOP dan Flowchart (sekiranya ada tambahan) yang telah disemak dan disahkan oleh perunding Price Waterhouse Coopers (PWC)
5. Sila semak berkaitan Gift Rule, block items seperti medical, insurance dan maklumbalas semula 
6. Sila semak adakah keuntungan syer (share profit) PDC Homes dikenakan GST?

	
En Izman

	
EOF Jan






	
1. 5 org staf telah menghadiri sesi latihan di Kuala Lumpur pada 27/1/2015.
2. Latihan seterusnya akan diadakan di premis PDCP pada 12/2/2015 yang akan melibatkan semua staf.
3. Readiness report dan flowchart telah dihantar dan disemak oleh perunding, PWC.
PDCP: system upgrade – 07/01/2015
            1stTraining – 27/01/2015
            2nd Training – 12/2/2015

4. Tiada migrasi data sbb system cuma dinaiktaraf, database masih yg sama
5. Telah terima maklumbalas dari sesetengah vendor sahaja.
6. Keuntungan PDCH tidak dikenakan GST kerana tidak melebihi RM500k


	2.2
	PDC Setiaurus S/B (PDCSU)
Tindakan >> maklum kepada Puan Vasandi:
1. Maklumkan PDC sekiranya pengujian dan latihan telah dibuat. Sila berikan salinan dokumen berkaitan seperti borang kehadiran untuk sesi pengujian, modul pengujian, dll.
2. Sediakan dan hantar projek plan untuk data migrasi pada Jumaat, 9 Jan.
3. Hantar dokumen SOP dan Flowchart yang telah disemak dan disahkan oleh PWC
4. Hantar notifikasi kepada vendor/pembekal untuk dapatkan maklumat kod pendaftaran GST. Pastikan senarai vendor adalah vendor GST yang sah.
[bookmark: _GoBack]
	
Pn Doris









	
EOF Jan












	
1. All Finance staff had undergone training on AR, AP, Cash bk , GL and Tenancy mgt on 23.1.15 and 2.2.15.
Training on ownership mgt, master file set up will be done concurently with implementation from 3.3.15.
2. Server had been taken by Ifca on 4.2.15 for migration of data and will be returned on 16.2.15.
3. From 17.2.15, we will use the gst version of software to key in transactions.
4. Customisation of reports will be completed partially by 16.2.15 and completely by 1.3.15.
5. SOP and flowchart has been forwarded to consultant to review. Consultant had agreed with sop and flowchart.
Have received gst registration nos. from most of suppliers.

	
	Bah Kewangan diminta mengatur sesi mesyuarat antara Bah Pengurusan Harta dan PDCSU bagi membincangkan soal kutipan dan perbelanjaan yang berkaitan segera. Dimaklumkan mulai 1hb April 2015, invois akan dilkeluarkan oleh PDC bagi semua kontrak antara PDCSU dan vendor.

	Pn Suzana

	As soon as possible

	Kewangan:??

	2.3
	Penang Global Tourism (PGT)
· Tindakan >> maklum kepada Puan Vasandi:
1. Maklumkan PDC sekiranya pengujian dan latihan telah dibuat. Sila berikan salinan dokumen berkaitan seperti borang kehadiran untuk sesi pengujian, modul pengujian, dll.
2. Hantar dokumen SOP dan Flowchart yang telah disemak dan disahkan oleh PWC
3. Hantar notifikasi kepada vendor/pembekal untuk dapatkan maklumat kod pendaftaran GST. Pastikan senarai vendor adalah vendor GST yang sah.
· PGT bukan syarikat GST berdaftar tetapi perlu membuat pembayaran kepada pembekal GST.
· Perlu beri perhatian untuk mendaftar sekiranya pendapatan menepati syarat kelayakan syarikat GST berdaftar.

	
Cik Michelle


	
EOF Jan


	
1) Training on 13/1/2015, arranged by PDCP.
2) Flowchart comment by PwC (attached)
3) Record of GST number from vendor/supplier generated. Verification via customs website.
4) PGT’s BOD has decided that PGT not register with GST due input tax paid by grant is not claimable and turnover does not exceeded RM500k.

	2.4
	PDC Nusabina S/B (PDCN)
· Tindakan >> maklum kepada Puan Vasandi:
1. Maklumkan PDC sekiranya pengujian dan latihan telah dibuat. Sila berikan salinan dokumen berkaitan seperti borang kehadiran untuk sesi pengujian, modul pengujian, dll.
2. Hantar dokumen SOP dan Flowchart yang telah disemak dan disahkan oleh PWC
3. Hantar notifikasi kepada vendor/pembekal untuk dapatkan maklumat kod pendaftaran GST. Pastikan senarai vendor adalah vendor GST yang sah.

	
Cik Aida

	
EOF Jan


	
 1.Latihan  teknikal SAGE UBS 2015 dan kursus GST yang telah dan akan dihadiri:

i) Di PDC oleh Dyna Soft Solution pada 13/1/15.
ii) Di Seberang Jaya oleh Simon Soft Solution pada 7/2/15
iii) Kursus ½ hari workshop` GST impact in construction contract’ pada 10/2/2015
iv) Di Seberang Jaya oleh Simon Soft Solution pada 28/2/15
Selain dari ‘Desltop PC pejabat’, demo SAGE UBS 2015 telah `dipasang di ladtop   tujuan latihan kepada staf.  

2.  Flowchart dan SOP terkini masih dalam proses 

3. Surat kepada vendor/pembekal telah dihantar dan maklumbalas no.GST telah direkod.

4. Buku panduan ‘GST in Malaysia’ telah dibeli sebagai panduan. 


	2.5
	PDCPremier
· Tindakan >>makluman:
1. Maklumkan PDC sekiranya pengujian dan latihan telah dibuat. Sila berikan salinan dokumen berkaitan seperti borang kehadiran untuk sesi pengujian, modul pengujian, dll.
2. Semak dengan PWC bagaimana untuk kenakan bayaran setiausaha sekali setahun sahaja.
3. Dimaklumkan PDC Premier perlu uruskan pertukaran kakitangan yang dilantik oleh PDC Premier kepada syarikat tempat diarahkan bekerja dan menjadi urusan gaji menjadi tanggungjawab syarikat berkaitan. Ini tidak termasuk kakitangan PDC Premier dan Pejabat Ketua Menteri.
4. Hantar dokumen SOP dan Flowchart yang telah disemak dan disahkan oleh PWC
5. Hantar notifikasi kepada vendor/pembekal untuk dapatkan maklumat kod pendaftaran GST. Pastikan senarai vendor adalah vendor GST yang sah.

	
Pn Vasandi
	
EOF Jan

	
1. Telah diadakan pada 13/3/2015 jam 10.30 pagi  hingga 12.00 tengah hari.  Dilampirkan minit sesi latihan 

2. Telah bincang dengan Cik Sawarn yang telah menyatakan bahawa ini akan memberi kesan ke atas aliran wang PDC Premier.  Beliau akan bincang dengan Cik Phan mengenai perkara ini.

3. Satu mesyuarat mengenai perkara ini telah diadakan pada hari ini (23/1) jam 10 pagi hingga 12.20 tengah hari yang telah dipengerusikan oleh Cik Phan  di mana beberapa keputusan telah dibuat yang perlu kajian terperinci. Bahagian Khidmat Pengurusan PDC dan pihak PDC Premier Holdings akan mengambil tindakan yang perlu.

4. PWC telah memberi maklumbalas terhadap flowchart dan telah mengemaskini dan hantar balik ke PWC dan sedang menunggu maklumbalas.


Ada yang telah beri maklumbalas; dan sedang mengumpul data dari vendor yang belum bagi maklumbalas.  Nota: senarai vendor/pembekal yang digunakan oleh PDC Premier berasaskan kertas sebutharga PDC untuk ‘annual tender’ yang telah diluluskan pada awal bulan Januari 2015

	2.6
	PDCC 
· Tindakan >> maklum kepada Puan Vasandi:
1. En. James diminta memberi No. Pendaftaran GST kepada Bah. Kewangan, PDC.
2. Maklumkan PDC sekiranya pengujian dan latihan telah dibuat. Sila berikan salinan dokumen berkaitan seperti borang kehadiran untuk sesi pengujian, modul pengujian, dll.
3. Hantar dokumen SOP dan Flowchart yang telah disemak dan disahkan oleh PWC
4. Hantar notifikasi kepada vendor/pembekal untuk dapatkan maklumat kod pendaftaran GST. Pastikan senarai vendor adalah vendor GST yang sah.

	
En James
	
EOF Jan

	
PDCC:??

	2.7
	PDC Telco 
· Tindakan >> maklum kepada Puan Vasandi:
1. Maklumkan PDC sekiranya pengujian dan latihan telah dibuat. Sila berikan salinan dokumen berkaitan seperti borang kehadiran untuk sesi pengujian, modul pengujian, dll.
2. Hantar dokumen SOP dan Flowchart yang telah disemak dan disahkan oleh PWC
3. Hantar notifikasi kepada vendor/pembekal untuk dapatkan maklumat kod pendaftaran GST. Pastikan senarai vendor adalah vendor GST yang sah.

	
Pn Chen Bee Hoon
	
EOF Jan

	
1) PDC Latihan telah dianjurkan pada 21 Jan 2015, Peserta adilah Chen Bee Hoon & Yanti Binti Isnail. Latihan ini merangkumi modul GST Setting, GST Code Setting, Report GST-03, GAF file, Format inbois, CN, DN dan sebagainya.
2) Flowchart- sila rujuk lampiran.
3) Notifikasi kepada vendor & pembekal telah dihantar, kerja kenalpasti maklumat perndaftaran sedang dijalankan.


	3.
	Lain-lain hal:
1. Semak dengan pihak UBS, adakah UBS payroll menyediakan modul untuk transaksi berkaitan Gift Rule?
2. Sesi Latihan yang akan diatur oleh Puan Vasandi untuk semua anak syarikat yang menggunakan sistem UBS pada 13hb Januari 2015. Pn Vasandi perlu memastikan pengguna sesi latihan membawa bersama kes-kes berkaitan untuk input sesi latihan berkenaan. 
3. Semak dan dapat pengesahan PWC adakah syarikat yang telah berdaftar boleh tarik diri daripada berdaftar sebagai syarikat GST sekiranya tidak memenuhi syarat kelayakan?

	
Pn Vasandi

Pn Vasandi




Pn. Juliana
	
Mid Jan

12 Jan 2015




EOF Jan

	
PDCPremier:??






PWC mengesahkan bahawa syarikat yang telah berdaftar hanya boleh menarik diri daripada berdaftar sebagai syarikat GST selepas tamat 2 tahun berdaftar.






Disediakan oleh
Muhd Fakhrul Syahimy
Bahagian Teknologi dan Maklumat, 
PDC

